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ЗВІТ 
за результатами здійснених перевірок 
захисних споруд цивільного захисту Чернівецької області 
та забезпечення їх доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення станом на 01 жовтня 2026 року
	
	Згідно з даними обліків, що ведуться місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, внесеними до інформаційно-комунікаційної системи «Інформаційна система «Облік та візуалізація фонду захисних споруд цивільного захисту» станом на 01 жовтня 2026 року на території Чернівецької області обліковуються 1974 об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, з них:                                   
	78 сховищ;
	1018 протирадіаційних укриттів;
	1 споруда подвійного призначення з властивостями ПРУ;
	877 найпростіших укриттів. 
Комплексні обстеження захисних споруд цивільного захисту, які є плановими і проводяться один раз на рік відповідно до наказу Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 01 грудня 2025 року № 1526 «Про затвердження Плану комплексних обстежень об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту на 2026 рік». 
За результатами обстежень на території Чернівецької області додатково визначено 75 об’єктів підземного простору, що можуть бути використані у невідкладних випадках для тимчасового перебування пересічного населення під час повітряної тривоги загальною місткістю на 19 007 осіб, з них: 19  підземних паркінгів (місткість – 10 450 осіб); 1  підземний об'єкт торгівлі та підприємство харчування (місткість – 250 осіб); 5 підземних культурно-видовищних об'єктів (театри, музеї, виставки, тощо) (місткість – 450 осіб);1 овочесховище (місткість – 500 осіб); 49 – інші підвальні (у тому числі технічні поверхи) та цокольні поверхи об’єктів цивільного і промислового призначення (місткість – 7357 осіб). 
Зазначені вище об’єкти внесено до інформаційно-комунікаційної системи «Інформаційна система «Облік та візуалізація фонду захисних споруд цивільного захисту». У разі їх облаштування (приведення у готовність відповідно вимогам) вони можуть бути обліковані як найпростіші укриття (потенційні укриття). 
Органами місцевого самоврядування спільно з представниками територіальних органів Головного управління ДСНС України у Чернівецькій області постійно здійснюються перевірки всіх наявних споруд підземного простору, паркінгів, інших підземних споруд суб’єктів господарювання незалежно від форми власності, які не перебувають на обліку фонду укриттів, зокрема, здійснено ревізію та узагальнено інформацію щодо льохів, підвалів у приватних домоволодіннях, кількість яких становить 42 679 загальною місткістю на 198 938 осіб. 
Вказані перевірки проводяться з метою формування захищеного середовища для цивільного населення шляхом створення мережі об’єктів фонду укриттів для захисту життя і мінімізації втрат серед цивільного населення в разі застосування ворогом сучасних засобів ураження, що створює умови для забезпечення подальшого економічного та соціального розвитку Чернівецької області.
На виконання розпорядження Чернівецької обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 30 червня 2025 року № 913-р «Про затвердження Плану заходів на 2025–2026 роки у Чернівецькій області з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року» та в результаті проведеного моніторингу стану облаштування захисних споруд цивільного захисту, із загальної кількості до 144 забезпечено доступ осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, а саме: обладнані пандусами, трапами, тощо.
З початку 2026 року, відповідно до Плану комплексних обстежень об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту 2653 обстеження захисних споруд, включаючи комплексні обстеження – 1576, за результатами яких визнано готовими або обмежено готовими до використання за призначенням – 1436; не готовими до використання за призначенням – 140. У зв’язку з  відсутністю об’єкта, власника або використанням об’єкта в цілях оборони тощо не проведено 82 комплексних обстеження, про що складено відповідні акти.
Для здійснення контролю за станом усунення недоліків, виявлених під час комплексних обстежень, проведено 979 контрольних обстежень.
З метою здійснення позапланових обстежень об'єктів фонду (не були проведені комплексні обстеження) на засіданнях місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ініційовано питання щодо їх повторного обстеження. Так, позапланово обстежено 8 об'єктів фонду, про що складені відповідні акти.
Від початку 2026 року до балансоутримувачів об'єктів фонду було застосовано заходи щодо притягнення до адміністративної відповідальності за неналежне їх утримання та складено 69 постанов щодо 185 об’єктів, з яких:
7 постанов за ст. 175 КУпАП (за порушення встановлених законодавством вимог пожежної та техногенної безпеки) – 28 об'єктів фонду;
32 постанови за ст. 175-3 КУпАП (порушення встановлених законодавством вимог щодо утримання та експлуатації об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, що призвело до неготовності їх використання за призначенням) – 92 захисних споруд (з урахуванням притягнення при контрольних перевірках);
30 постанов за ст. 185-14 КУпАП (за невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, або створення перешкод у їх діяльності) – 65 об'єктів.
Причинами неготовності укриттів є невідповідність вимогам щодо їхнього утримання, аварійний стан, наявність ознак підтоплення та затоплення, зачинення під час обстежень, відсутність місць для сидіння, питної води, другого або аварійного виходу з укриття тощо. 
Під час проведення нарад з ОСББ та суб'єктами господарювання приватної форми власності, які надають послуги населенню з обслуговування житлових будинків, обговорюються питання з приведення в належний стан наявних укриттів, забезпечення цілодобового та безперешкодного доступу до них та створення ЗСЦЗ з приміщень підземного простору наявних будівель, споруд та можливості їх використання для укриття населення, як найпростіших укриттів. 
Також постійно проводиться роз’яснювальна та організаційна робота з суб’єктами господарювання, іншими юридичними особами та фізичними особами-підприємцями щодо виконання вимог законодавства у частині забезпечення працівників та відвідувачів засобами колективного захисту, відповідність режимів їх функціонування, недопущення випадків обмеження доступу, зокрема під час оголошення сигналів оповіщення «Повітряна тривога» та визначення відповідальних осіб за їх відкриття і утримання у готовності до використання за призначенням.
Питання стану готовності захисних споруд цивільного захисту розглянуто на позачерговому засіданні Ради оборони Чернівецької області 20 серпня 2026 року та прийняті відповідні рішення.
Під час засідань регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, які відбулись 28 серпня 2026 року та 25 вересня 2026 року, було розглянуто результати обстежень об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту Чернівецької області та надано відповідні доручення місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування щодо приведення їх у готовність.
[bookmark: _Hlk228180472_копія_1]18 вересня 2026 року видано доручення Чернівецької обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) за № Д-П/15  «Про контроль за усуненням недоліків, виявлених під час проведення позапланових обстежень захисних споруд цивільного захисту». 
З метою реалізації проєктів, спрямованих на створення належних та безпечних умов для перебування населення, забезпечення захисту учасників освітнього процесу, пацієнтів, працівників закладів охорони здоров’я та отримувачів соціальних послуг у разі виникнення надзвичайних ситуацій у систему DREAM внесено 30 інвестиційних проєктів, спрямованих на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт та облаштування укриттів на території Чернівецької області. Із них 23 проєкти належать до проєктів місцевого рівня, а 7 – до проєктів обласного рівня. За галузевою спрямованістю 23 проєкти реалізуються у сфері освіти, 5 – у сфері охорони здоров’я та 2 – у соціальній сфері. 
У закладах охорони здоров’я області зареєстровано 31 захисна споруда цивільного захисту (сховища – 4, ПРУ – 9, найпростіші укриття – 18), які приведені в належний технічний стан, знаходяться в постійній готовності, забезпечені всім необхідним. Проєктно-кошторисну документацію на проведення ремонту укриттів  виготовлено у 26 закладах охорони здоров’я, ще п’ять працюють над виготовленням проєктно-кошторисної документації. Також в шести закладах здоров’я заплановано провести ремонтні роботи в укриттях.
Заклади освіти використовують 572 укриття, з них 348 – власних, 224 – по угоді; 407 – НУ, 164 – ПРУ. Заклади освіти м. Чернівці, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти забезпечено об'єктами фонду укриттів  в повному обсязі на час особливого періоду, які розташовані на відстані не більше ніж 100 метрів від закладів освіти.
У Чернівецькій області продовжується робота з перевірки всіх об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, в тому числі об’єктів підземного простору для визначення додаткових місць, у яких може здійснюватися укриття населення при оголошенні повітряної тривоги та облаштування нових або ремонт наявних укриттів.
	В установах соціального захисту населення, які знаходяться у підпорядкуванні Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), розташовано 13 найпростіших укриттів та 2 протирадіаційних укриття. На цей час існує потреба у виділенні додаткових коштів установам соціального захисту населення області для здійснення ремонтно-будівельних робіт в існуючих укриттях з метою приведення їх у відповідність до вимог чинного законодавства. Окрім цього є потреба в встановленні в підвідомчих установах первинних мобільних укриттів «модулів». 
Робота з перевірки захисних споруд цивільного захисту у Чернівецькій області продовжується, в тому числі об’єктів підземного простору для визначення додаткових місць, у яких може здійснюватися укриття населення при оголошенні повітряної тривоги та облаштування нових або ремонт наявних укриттів.
Інформацію щодо об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту розміщено на офіційних вебресурсах, сторінках соціальних мереж тощо. Крім того, інформування з питань укриття населення здійснюється: шляхом розповсюдження наочної агітації (буклетів та інше), розміщення інформації у ЗМІ тощо. Розроблені на регіональному рівні інтерактивні карти містять інформацію щодо сховищ, протирадіаційних укриттів, споруд подвійного призначення із відповідними захисними властивостями, а також найпростіші укриття.
	На сайті Чернівецької обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) в рубриці «Громадянам» розміщена інтерактивна карта захисних споруд цивільного захисту Чернівецької області із зазначенням місць їх розташування в тому числі захисні споруди які обладнані для перебування в них осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.
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