Додаток

до Порядку здійснення оцінки

ефективності бюджетних програм

головними розпорядниками коштів

державного бюджету

(пункт 2 розділу IV)

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2022 рік

| 1. | 1500000 | Орган з питань будівництва |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (КВКВК ДБ) | (найменування головного розпорядника коштів) |  |
| 2. | Департамент капітального будівництва містобудування та архітектури Чернівецької обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) |  |  |
|  | (найменування відповідального виконавця бюджетної програми) |  |  |
| 3. | 1517322 | 0443 | Будівництво медичних установ та закладів |
|  | (КПКВК ДБ) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) |

4. Ціль державної політики:

1._Забезпечення реалізації заходів щодо ефективного функціонування закладів охорони здоров'я, покращення доступності та якості надання медичної допомоги.

Мета бюджетної програми:

Створення належних умов для функціонування  закладів охорони здоров'я, зручності відвідування та перебування пацієнтів  в лікувальних закладах. Покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я області

Завдання бюджетної програми:

- Проведення капітального ремонту приміщень у відділеннях закладів охорони здоров’я

- Проведення реконструкції закладу охорони здоров’я

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

(тис грн)

| Напрями використання бюджетних коштів | План | План зі змінами | Факт | Відхилення плану зі змінами від плану (+/-) | Відхилення факту від плану зі змінами (+/-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ВСЬОГО за бюджетною програмою | 4 000,00 | 4 000,00 | 169,54 |  | -3 830,46 |
| у т.ч.: загальний фонд |  |  |  |  |  |
| спеціальний фонд | 4 000,00 | 4 000,00 | 169,54 |  | -3 830,46 |
| - Капітальний ремонт приміщень відділень 4-го та 2-го поверхів ОКНП "Чернівецька лікарня швидкої медичної допомоги" по вул.Фастівська, 2 в м.Чернівці | 1 000,00 | 1 000,00 |  |  | -1 000,00 |
| у т.ч.: загальний фонд |  |  |  |  |  |
| спеціальний фонд | 1 000,00 | 1 000,00 |  |  | -1 000,00 |
| - Капітальний ремонт відділень ОКНП "Чернівецький обласний клінічний кардіологічний центр" із заміною мереж по вул. Героїв Майдану, 230 в м.Чернівці | 1 000,00 | 1 000,00 | 169,54 |  | -830,46 |
| у т.ч.: загальний фонд |  |  |  |  |  |
| спеціальний фонд | 1 000,00 | 1 000,00 | 169,54 |  | -830,46 |
| - Реконструкція блоку променевої терапії з добудовою приміщення для розміщення лінійного прискорювача з плануючою системою по вул.Героїв Майдану, 242 (колишня Червоноармійська) м.Чернівці | 2 000,00 | 2 000,00 |  |  | -2 000,00 |
| у т.ч.: загальний фонд |  |  |  |  |  |
| спеціальний фонд | 2 000,00 | 2 000,00 |  |  | -2 000,00 |

Пояснення щодо відхилень: У зв’язку з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" використання коштів неможливо. З метою реалізації проєкту за рахунок інших джерел фінансування розпорядженням Чернівецької обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 16.11 2022 № 1393-р "Про передачу об’єкта незавершеного будівництва"  об’єкт "Реконструкція блоку променевої терапії з добудовою приміщення для розміщення лінійного прискорювача з плануючою системою по вул. Героїв Майдану, 242 (колишня Червоноармійська) м.Чернівці" переданий Обласному комунальному некомерційному підприємству "Буковинський клінічний онкологічний центр".

5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

(тис грн)

| КЕКВ/ ККК | План |  | План зі змінами |  | Факт |  | Відхилення плану зі змінами від плану (+/-) |  | Відхилення факту від плану зі змінами (+/-) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3132 |  | 2 000,00 |  | 2 000,00 |  | 169,54 |  |  |  | -1 830,46 |
| 3142 |  | 2 000,00 |  | 2 000,00 |  |  |  |  |  | -2 000,00 |
| ВСЬОГО |  | 4 000,00 |  | 4 000,00 |  | 169,54 |  |  |  | -3 830,46 |

Кількість змін до плану 0, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 0.

Пояснення щодо відхилень: У зв’язку з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" використання коштів неможливо.

6. Стан фінансової дисципліни

(тис грн)

| КЕКВ/ККК | Дебіторська заборгованість |  |  | Кредиторська заборгованість |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на початок звітного року | на кінець звітного року |  | на початок звітного року | на кінець звітного року |  |
|  |  | всього | з неї прострочена |  | всього | з неї прострочена |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ВСЬОГО за бюджетною програмою |  |  |  | 166,29 |  |  |
| Загальний фонд, всього |  |  |  |  |  |  |
| Спеціальний фонд, всього |  |  |  | 166,29 |  |  |

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей: Заборгованість погашена.

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямами використання бюджетних коштів

| Результативні показники | План | План зі змінами | Факт | Відхилення плану зі змінами від плану (+/-) | Відхилення факту від плану зі змінами (+/-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| затрат (тисяч гривень) |  |  |  |  |  |
| Обсяг видатків на реконструкцію | 2 000,00 | 2 000,00 |  |  | -2 000,00 |
| Обсяг видатків на капітальний ремонт | 2 000,00 | 2 000,00 | 169,54 |  | -1 830,46 |
| продукту (одиниць) |  |  |  |  |  |
| Кількість об`єктів, які планується реконструювати | 1 | 1 |  |  | -1 |
| Кількість об`єктів під капітальний ремонт | 2 | 2 | 1 |  | -1 |
| ефективності (тисяч гривень) |  |  |  |  |  |
| Середні витрати на реконструкцію одного об`єкта | 2 000,00 | 2 000,00 |  |  | -2 000,00 |
| Середні витрати на капітальний ремонт одного об`єкта | 1 000,00 | 1 000,00 | 169,54 |  | -830,46 |
| якості (відсотки) |  |  |  |  |  |
| Ступінь будівельної готовності на кінець звітного періоду | 42 | 42 |  |  | -42 |
| Ступінь будівельної готовності об`єктів на кінець звітного періоду | 31 | 31 | 15 |  | -16 |
| Пояснення щодо досягнення запланованих результатів: У зв’язку з дією вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" та передачею об’єкта реконструкції обласному комунальному некомерційному підприємству "Буковинський клінічний онкологічний центр" досягнення запланованих результатів стало неможливим. |  |  |  |  |  |

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

| Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники | 2021 рік (факт за рік, що передує звітному) |  |  | 2022 рік (факт за звітний рік) |  |  | Відхилення (+/-) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всього | Загальний фонд | Спеціаль-ний фонд | Всього | Загальний фонд | Спеціаль-ний фонд | Всього | Загальний фонд | Спеціаль-ний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| затрат (тисяч гривень) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обсяг передбачених видатків на будівництво | 350,00 |  | 350,00 |  |  |  | -350,00 |  | -350,00 |
| Обсяг передбачених видатків на реконструкцію | 9 996,87 |  | 9 996,87 |  |  |  | -9 996,87 |  | -9 996,87 |
| Обсяг передбачених видатків на капітальний ремонт | 11 790,89 |  | 11 790,89 | 169,54 |  | 169,54 | -11 621,35 |  | -11 621,35 |
| Обсяг передбачених видатків для виготовлення ПКД у звітному році |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників: У зв’язку із дією вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" динаміка результативних показників є негативною. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| продукту (одиниць) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість об`єктів, які планується побудувати | 1 |  | 1 |  |  |  | -1 |  | -1 |
| Кількість об`єктів, які планується реконструювати | 1 |  | 1 |  |  |  | -1 |  | -1 |
| Кількість об`єктів, які планується відремонтувати | 2 |  | 2 | 1 |  | 1 | -1 |  | -1 |
| Кількість об`єктів, для яких планується виготовити ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників: У зв’язку із дією вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" динаміка результативних показників є негативною. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ефективності (тис грн) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні витрати на будівництво одного об`єкта | 175,00 |  | 175,00 |  |  |  | -175,00 |  | -175,00 |
| Середні витрати на реконструкцію одного об`єкту | 9 996,87 |  | 9 996,87 |  |  |  | -9 996,87 |  | -9 996,87 |
| Середні витрати на капітальний ремонт одного об`єкту | 5 895,44 |  | 5 895,44 | 169,54 |  | 169,54 | -5 725,90 |  | -5 725,90 |
| Середні витрати на виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників: У зв’язку із дією вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" динаміка результативних показників є негативною. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| якості (відсотки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Ступінь будівельної готовності об`єктів будівництва на кінець звітного періоду | 100 |  | 100 |  |  |  | -100 |  | -100 |
| Ступінь будівельної готовності об`єктів реконструкції на кінець звітного періоду | 42 |  | 42 |  |  |  | -42 |  | -42 |
| Ступінь будівельної готовності об`єктів капітального ремонту на кінець звітного періоду | 24 |  | 24 | 15 |  | 15 | -9 |  | -9 |
| Ступінь закінчення ПКД на кінець звітного періоду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників: У зв’язку із дією вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" динаміка результативних показників є негативною. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів: У зв’язку із зміною об’єктів фінансування та виду робіт стало необхідним змінити назви напрямів використання бюджетних коштів та результативних показників.

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

| № з/п | Найменування контрольного заходу | Пропозиції за результатами контрольного заходу | Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

В результаті виконання бюджетної програми завершено роботи в повному обсязі тільки по одному об’єкту "Капітальний ремонт відділень ОКНП "Чернівецький обласний клінічний кардіологічний центр" із заміною мереж по вул. Героїв Майдану, 230 в м.Чернівці", кошти що залишилися є економією, яка виникла у зв’язку з прийняттям найбільш вигідної комерційної пропозиції за результатами тендерних процедур.

У зв’язку з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" неможливо було виконати бюджетну програму у повному обсязі. Зокрема, по об’єкту "Капітальний ремонт приміщень відділень 4-го та 2-го поверхів ОКНП "Чернівецька лікарня швидкої медичної допомоги" по вул.Фастівська, 2 в м.Чернівці" жодних робіт не було здійснено,  об’єкт "Реконструкція блоку променевої терапії з добудовою приміщення для розміщення лінійного прискорювача з плануючою системою по вул.Героїв Майдану, 242 (колишня Червоноармійська) м.Чернівці" переданий Обласному комунальному некомерційному підприємству "Буковинський клінічний онкологічний центр" розпорядженням Чернівецької обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 16.11 2022 № 1393-р "Про передечу об’єкта незавершеного будівництва" з метою реалізації проєкту за рахунок інших джерел фінансування.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

| № з/п | Напрям підвищення ефективності бюджетної програми | Захід |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

| Директор Департаменту капітального будівництва містобудування та архітектури Чернівецької обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) | _________________ | Микола Гладюк |
| --- | --- | --- |
|  | (підпис) | (ім'я та прізвище) |