Додаток

до Порядку здійснення оцінки

ефективності бюджетних програм

головними розпорядниками коштів

державного бюджету

(пункт 2 розділу IV)

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2022 рік

| 1. | 1500000 | Орган з питань будівництва |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (КВКВК ДБ) | (найменування головного розпорядника коштів) |  |
| 2. | Департамент капітального будівництва містобудування та архітектури Чернівецької обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) |  |  |
|  | (найменування відповідального виконавця бюджетної програми) |  |  |
| 3. | 1517361 | 0490 | Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку |
|  | (КПКВК ДБ) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) |

4. Ціль державної політики:

1.Підвищення рівня розвитку соціальної інфраструктури області

2. Зменшення регіональних асиметрій у рівнях розвитку соціальної інфраструктури області

Мета бюджетної програми:

Забезпечення реалізації заходів щодо ефективного функціонування соціальної інфраструктури області

Завдання бюджетної програми:

- Проведення робіт з будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів соціальної інфраструктури

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

(тис грн)

| Напрями використання бюджетних коштів | План | План зі змінами | Факт | Відхилення плану зі змінами від плану (+/-) | Відхилення факту від плану зі змінами (+/-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ВСЬОГО за бюджетною програмою | 15 000,00 | 9 950,00 | 0,00 | -5 050,00 | -9 950,00 |
| у т.ч.: загальний фонд |  |  |  |  |  |
| спеціальний фонд | 15 000,00 | 9 950,00 | 0,00 | -5 050,00 | -9 950,00 |
| - Нерозподілений обсяг коштів | 15 000,00 | 9 950,00 | 0,00 | -5 050,00 | -9 950,00 |
| у т.ч.: загальний фонд |  |  |  |  |  |
| спеціальний фонд | 15 000,00 | 9 950,00 | 0,00 | -5 050,00 | -9 950,00 |

Пояснення щодо відхилень: Зменшення асигнувань, які спрямовано на фінансування інших програм, решта коштів не розподілено у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України та, відповідно, введенням воєнного стану на усій території Україні, визначено особливий правовий режим та засади діяльності органів влади, підприємств, установ, організацій та вимогами постанови КМУ від 09.06.2021 року № 590 "Про внесення змін до Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану".

5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

(тис грн)

| КЕКВ/ ККК | План |  | План зі змінами |  | Факт |  | Відхилення плану зі змінами від плану (+/-) |  | Відхилення факту від плану зі змінами (+/-) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Нерозподілені кошти |  | 15 000,00 |  | 9 950,00 |  | 0,00 |  | -5 050,00 |  | -9 950,00 |
| ВСЬОГО |  | 15 000,00 |  | 9 950,00 |  | 0,00 |  | -5 050,00 |  | -9 950,00 |

Кількість змін до плану 1, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 0.

Пояснення щодо відхилень: Зменшення асигнувань, які спрямовано на фінансування інших програм, решта коштів не розподілено у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України та, відповідно, введенням воєнного стану на усій території Україні, визначено особливий правовий режим та засади діяльності органів влади, підприємств, установ, організацій та вимогами постанови КМУ від 09.06.2021 року № 590 "Про внесення змін до Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"

6. Стан фінансової дисципліни

(тис грн)

| КЕКВ/ККК | Дебіторська заборгованість |  |  | Кредиторська заборгованість |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на початок звітного року | на кінець звітного року |  | на початок звітного року | на кінець звітного року |  |
|  |  | всього | з неї прострочена |  | всього | з неї прострочена |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ВСЬОГО за бюджетною програмою |  |  |  | 715,26973 | 715,26973 | 715,26973 |
| Загальний фонд, всього |  |  |  |  |  |  |
| Спеціальний фонд, всього |  |  |  | 715,26973 | 715,26973 | 715,26973 |
| 3132 |  |  |  | 264,61973 | 264,61973 | 264,61973 |
| 3142 |  |  |  | 450,650 | 450,650 | 450,650 |

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей: У зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України та, відповідно, введенням воєнного стану на усій території Україні, визначено особливий правовий режим та засади діяльності органів влади, підприємств, установ, організацій та вимогами постанови КМУ від 09.06.2021 року № 590 "Про внесення змін до Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" погасити кредиторську заборгованість було не можливо.

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямами використання бюджетних коштів

| Результативні показники | План | План зі змінами | Факт | Відхилення плану зі змінами від плану (+/-) | Відхилення факту від плану зі змінами (+/-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Нерозподілені кошти | 15 000,00 | 9 950,00 | 0,00 | -5 050,00 | -9 950,00 |
| Пояснення щодо досягнення запланованих результатів: Нерозподілені кошти. |  |  |  |  |  |

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

| Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники | 2021 рік (факт за рік, що передує звітному) |  |  | 2022 рік (факт за звітний рік) |  |  | Відхилення (+/-) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всього | Загальний фонд | Спеціаль-ний фонд | Всього | Загальний фонд | Спеціаль-ний фонд | Всього | Загальний фонд | Спеціаль-ний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| затрат (тис грн) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обсяг передбачених видатків на будівництво закладів освіти (тис грн) | 4 143, 38 |  | 4 143, 38 |  |  |  | -4 143, 38 |  | -4 143, 38 |
| Обсяг видатків передбачених на будівництво спортивних об’єктів (тис грн) | 2 207,82 |  | 2 207,82 |  |  |  | -2 207,82 |  | -2 207,82 |
| Обсяг видатків передбачених на реконструкцію освітніх закладів (тис грн) | 9 032,41 |  | 9 032,41 |  |  |  | -9 032,41 |  | -9 032,41 |
| Обсяг видатків передбачених на реконструкцію спортивних закладів (тис грн) | 1 253,12 |  | 1 253,12 |  |  |  | -1 253,12 |  | -1 253,12 |
| Обсяг заборгованості за виконані роботи на об’єктах реконструкції, яка виникла 01.01.2021(тис грн) | 480,09 |  | 480,09 |  |  |  | -480,09 |  | -480,09 |
| Нерозподілені кошти | 0,00 |  | 0,00 | 9 950,00 |  | 9 950,00 | 9 950,00 |  | 9 950,00 |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників: Нерозподілені кошти. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| продукту (од) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість об’єктів, які планується побудувати (од. ) | 5 |  | 5 |  |  |  | -5 |  | -5 |
| Кількість об’єктів, які планується реконструювати (од. ) | 5 |  | 5 |  |  |  | -5 |  | -5 |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників: Нерозподілені кошти у 2022 році. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ефективності (тис грн) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні витрати на реконструкцію одного об’єкту (тис грн) |  |  | 2 057,11 |  |  |  |  |  |  |
| Середні витрати на будівництво одного об’єкту (тис грн) |  |  | 1 270,24 |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників: Нерозподілені кошти у 2022 році. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів: У зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України та, відповідно, введенням воєнного стану на усій території Україні, визначено особливий правовий режим та засади діяльності органів влади, підприємств, установ, організацій та вимогами постанови КМУ від 09.06.2021 року № 590 "Про внесення змін до Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" кошти у 2022 році не були розподіленими.

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

| № з/п | Найменування контрольного заходу | Пропозиції за результатами контрольного заходу | Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

У зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України та, відповідно, введенням воєнного стану на усій території Україні, визначено особливий правовий режим та засади діяльності органів влади, підприємств, установ, організацій та вимогами постанови КМУ від 09.06.2021 року № 590 "Про внесення змін до Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" кошти у 2022 році були нерозподіленими.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

| № з/п | Напрям підвищення ефективності бюджетної програми | Захід |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

| Директор Департаменту капітального будівництва містобудування та архітектури Чернівецької обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) | _________________ | Микола Гладюк |
| --- | --- | --- |
|  | (підпис) | (ім'я та прізвище) |