Додаток

до Порядку здійснення оцінки

ефективності бюджетних програм

головними розпорядниками коштів

державного бюджету

(пункт 2 розділу IV)

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2022 рік

| 1. | 1500000 | Орган з питань будівництва |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (КВКВК ДБ) | (найменування головного розпорядника коштів) |  |
| 2. | Департамент капітального будівництва містобудування та архітектури Чернівецької обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) |  |  |
|  | (найменування відповідального виконавця бюджетної програми) |  |  |
| 3. | 1517370 | 0490 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій |
|  | (КПКВК ДБ) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) |

4. Ціль державної політики:

1. Реалізація державної політики у сфері будівництва, реконструкції, капітального ремонту, благоустрою населених пунктів області.

Мета бюджетної програми:

Забезпечення розвитоку інфраструктури територій

Завдання бюджетної програми:

Здійснення будівництва, реконструкції, капітального ремонтів об’єктів соціально-культурної інфраструктури області

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів                                                                                          (тис грн)

| Напрями використання бюджетних коштів | План | План зі змінами | Факт | Відхилення плану зі змінами від плану (+/-) | Відхилення факту від плану зі змінами (+/-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ВСЬОГО за бюджетною програмою | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | -1000,00 |
| у т.ч.: загальний фонд |  |  |  |  |  |
| спеціальний фонд | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | -1000,00 |
| - Нерозподілений обсяг коштів | 1000,00 | 902,00 | 0,00 | -98,00 | -902,00 |
| у т.ч.: загальний фонд |  |  |  |  |  |
| спеціальний фонд | 1000,00 | 902,00 | 0,00 | -98,00 | -902,00 |
| - Виконання передпроєктних робіт по об’єкту "Реконструкція дитячо-юнацького спортивного табору "Буковинка" в с.Репужинці, Чернівецького району, Чернівецької області" | 0,00 | 49,00 | 0,00 | 49,00 | -49,00 |
| у т.ч.: загальний фонд |  |  |  |  |  |
| спеціальний фонд | 0,00 | 49,00 | 0,00 | 49,00 | -49,00 |
| - Реконструкція оздоровчого табору "Лунка" в смт. Красноїльськ, Чернівецького району, Чернівецької області (виконання передпроєктних робіт) | 0,00 | 49,00 | 0,00 | 49,00 | -49,00 |
| у т.ч.: загальний фонд |  |  |  |  |  |
| спеціальний фонд | 0,00 | 49,00 | 0,00 | 49,00 | -49,00 |

Пояснення щодо відхилень: У зв’язку з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" використання коштів неможливо.

5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

(тис грн)

| КЕКВ/ ККК | План |  | План зі змінами |  | Факт |  | Відхилення плану зі змінами від плану (+/-) |  | Відхилення факту від плану зі змінами (+/-) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3132 |  | 1000,00 |  | 902,00 |  | 0,00 |  | -98,00 |  | -902,00 |
| 3142 |  |  |  | 98,00 |  | 0,00 |  | 98,00 |  | -98,00 |
| ВСЬОГО |  | 1000,00 |  | 1000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | -1000,00 |

Кількість змін до плану 1, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 1.

Пояснення щодо відхилень: У зв’язку з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" використання коштів неможливо.

6. Стан фінансової дисципліни

(тис грн)

| КЕКВ/ККК | Дебіторська заборгованість |  |  | Кредиторська заборгованість |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на початок звітного року | на кінець звітного року |  | на початок звітного року | на кінець звітного року |  |
|  |  | всього | з неї прострочена |  | всього | з неї прострочена |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ВСЬОГО за бюджетною програмою |  |  |  |  |  |  |
| Загальний фонд, всього |  |  |  |  |  |  |
| Спеціальний фонд, всього |  |  |  |  |  |  |

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей: Заборгованість відсутня.

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямами використання бюджетних коштів

| Результативні показники | План | План зі змінами | Факт | Відхилення плану зі змінами від плану (+/-) | Відхилення факту від плану зі змінами (+/-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| затрат (тисяч гривень) |  |  |  |  |  |
| Кошти нерозподілені | 1000,00 | 902,00 | 0,00 | -98,00 | -902,00 |
| Обсяг видатків на виконання передпроєктних робіт | 0,00 | 98,00 | 0,00 | 98,00 | -98,00 |
| продукту (одиниць) |  |  |  |  |  |
| Кількість об’єктів, на яких мають виконуватись передпроєктні роботи | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
| ефективності (тисяч гривень) |  |  |  |  |  |
| Середні витрати на виконання передпроєктних робіт | 0,00 | 49,00 | 0,00 | 49,00 | -49,00 |
| якості (відсотки) |  |  |  |  |  |
| Ступінь виконання передпроєктних робіт | 0,00 | 100 | 0,00 | 100 | -100 |
| Пояснення щодо досягнення запланованих результатів: У зв’язку з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" використання коштів неможливо. |  |  |  |  |  |

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

| Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники | 2021 рік (факт за рік, що передує звітному) |  |  | 2022 рік (факт за звітний рік) |  |  | Відхилення (+/-) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всього | Загальний фонд | Спеціаль-ний фонд | Всього | Загальний фонд | Спеціаль-ний фонд | Всього | Загальний фонд | Спеціаль-ний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| затрат (тисяч гривень) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обсяг видатків на капітальний ремонт у звітному році | 6 391,83 |  | 6 391,83 |  |  |  | -6 391,83 |  | -6 391,83 |
| Обсяг видатків на виконання передпроєктних робіт |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників: У зв’язку із зміною напрямків використання коштів, динаміку результативних показників проаналізувати неможливо. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| продукту (одиниць) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість об’єктів що планується відремонтувати | 2 |  | 2 |  |  |  | -2 |  | -2 |
| Кількість об’єктів, на яких мають виконуватись передпроєктні роботи |  |  |  | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників: У зв’язку із зміною напрямків використання коштів, динаміку результативних показників проаналізувати неможливо. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ефективності (тис грн) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні витрати на капітальний ремонт 1 об`єкта | 3 534,00 |  | 3 534,00 |  |  |  | -3 534,00 |  | -3 534,00 |
| Середні витрати на виконання передпроєктних робіт |  |  |  | 49,00 |  | 49,00 | 49,00 |  | 49,00 |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників: У зв’язку із зміною напрямків використання коштів, динаміку результативних показників проаналізувати неможливо. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| якості (відсотки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ступінь будівельної готовності | 100 |  | 100 |  |  |  | -100 |  | -100 |
| Ступінь виконання передпроєктних робіт |  |  |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників: У зв’язку із зміною напрямків використання коштів, динаміку результативних показників проаналізувати неможливо. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів: У зв’язку із зміною об’єктів фінансування та виду робіт стало необхідним змінити назви напрямів використання бюджетних коштів та результативних показників.

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

| № з/п | Найменування контрольного заходу | Пропозиції за результатами контрольного заходу | Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

У зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України та, відповідно, введенням воєнного стану на усій території Україні, визначено особливий правовий режим та засади діяльності органів влади, підприємств, установ, організацій та вимогами постанови КМУ від 09.06.2021 року № 590 "Про внесення змін до Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" використання коштів неможливо.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

| № з/п | Напрям підвищення ефективності бюджетної програми | Захід |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

| Директор Департаменту капітального будівництва містобудування та архітектури Чернівецької обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) | _________________ | Микола Гладюк |
| --- | --- | --- |
|  | (підпис) | (ім'я та прізвище) |